Lista zmian z dnia 18 września 2020 r.

Zapytania ofertowe ZOZ-9_20 z dnia 16 września 2020 r.

W dniu 18 września 2020 r. Zamawiający dokonał zmian w dokumentacji przetargowej w zakresie dokumentów : Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy. Zastosowane zmiany mają charakter redakcyjny lub doprecyzowujący. Dodatkowo do treści umowy dodano załącznik nr 12.

Z ostrożności Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do końca dnia 2 października 2020 r.

- Zapytanie ofertowe.

  - Było: „5.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinien złożyć podpisaną ofertę na Przedmiot Zamówienia, przygotowaną według wzoru określonego w załączniku numer 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.”

Jest: „5.1	Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinien złożyć podpisaną ofertę na Przedmiot Zamówienia, przygotowaną według wzoru określonego w załączniku numer 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.”

  - Punkt 5.2.3.

Było: 5.2.3	powinien w okresie nie przekraczającym 3 lat wstecz od dnia złożenia oferty zrealizować budowy minimum 3 budynków o wartości  500 000 złotych netto każdy. Wykonawca zrealizuje ten wymóg poprzez wypełnienie oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 8 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający wymaga dodatkowo przedstawienie minimum 3 referencji potwierdzających należyte wykonywanie tych  kontraktów przez Wykonawcę.

Jest:  5.2.3	powinien w okresie nie przekraczającym 3 lat wstecz od dnia złożenia oferty zrealizować budowy minimum 3 budynków o wartości  500 000 złotych netto każdy. Wykonawca zrealizuje ten wymóg poprzez wypełnienie oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 8 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający wymaga dodatkowo przedstawienie 3 referencji potwierdzających należyte wykonywanie tych  kontraktów przez Wykonawcę.

1.3 Było: „7.1	W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 5 powyżej wraz z ofertą złożoną na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego , Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:”

# Jest: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 5 powyżej wraz z ofertą złożoną na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego , Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:”

1.4 Było: 9.Termin składania ofert

9.1 Ofertę należy złożyć w terminie do końca dnia 30 września 2020 r.

9.2 Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej.

Jest: 9. Termin składania ofert

9.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2020 r.

9.2 Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej.

2. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Było: 2	Termin gwarancji na roboty budowlane:………………….

Jest: 2	Termin gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne:………………….

- Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

  - Było:

§3 Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Umowy", o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony
ustalają na kwotę ryczałtową netto:

………………………………………. Zł słownie ……………………………………………../100 złotych)

powiększone o kwotę VAT (23%) kwota ……………………………….. zł

słownie zł: ……………………. …………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu za wyjątkiem określonym w § 17 tzn. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową,
oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty wszelkich materiałów, urządzeń i
wyposażenia, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony ustalają, że z zastrzeżeniem ust. 5  zapłata wynagrodzenia
Wykonawcy następować będzie w następujący sposób:

- zapłata 90% wynagrodzenia za realizację budowy, udokumentowaną fakturami
częściowymi zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo -
terminowym (za zakończone etapy robót z zastrzeżeniem Zaliczki o której mowa w ust. 5). Faktury będą wystawiane na podstawie
podpisanych przez obie strony protokołów odbioru częściowego robót (za zakończane
etapy robót), podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron;

- zapłata 10% wynagrodzenia, po protokólarnym odbiorze końcowym robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 11 ust. 7.

- Niezależnie od powyższego Inwestor przekaże Wykonawcy 10 % Wynagrodzenia płatne w formie zaliczki, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (dalej jako: „Zaliczka”) w kwocie……………………złotych netto (słownie:...........................).

- Wynagrodzenie płatne będzie z uwzględnieniem przekazanej już uprzednio Zaliczki na poczet wydatków wynikających z Harmonogramu. W sytuacji wyczerpania sumy zaliczki płatności będą dokonywane na podstawie przedkładanych faktur zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakończone etapy robót, zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, potwierdzonych
protokołami odbioru częściowego robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stronwraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wykonanie danych robót (obmiary, certyfikaty, deklaracje). Faktura może być składana do dziesiątego dnia każdego. Minimalna wartość robót potwierdzona protokołem odbioru częściowego robót będącego podstawą do wystawienia faktur częściowych wynosi 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Wymóg stosowania zasady minimalnej płatności nie dotyczy pierwszego miesiąca realizacji zamówienia.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedłożenie przez
Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przez
Wykonawcę wszelkich należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, a
wynikających ze zrealizowanego przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu robót. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić do odstępstwa w tym zakresie i dopuścić inne dowody na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega on z należnościami na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Do czasu uregulowania należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dodatkowo
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: oświadczenie o braku Podwykonawców, oświadczenia
końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców podpisane odpowiednio przez każdego
z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, w przypadku gdy dany Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujący
Przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 5, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 4 i w
ust. 5. W przeciwnym wypadku 30 - dniowy termin płatności zaczyna swój bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentów.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością rachunku Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w związku ze stosowaniem dla robót budowlanych mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment) w rozliczeniach pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nastąpi w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę o ile Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, w terminie mu wyznaczonym lecz
nie krótszym niż 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgłosi pisemnie uwag co do zasadności
bezpośredniej zapłaty. W przypadku pojawienia się uwag bezpośrednia zapłata może nastąpić w
przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata
nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do zgłaszania uwag lub od wykazania zasadności
zapłaty po zgłoszeniu uwag.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jest:

§3 Wynagrodzenie

- Wysokość Wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Umowy", o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony ustalają na kwotę ryczałtową netto:

………………………………………. słownie ……………………………………………../100) – dalej „Wynagrodzenie”

powiększone o kwotę VAT (23%) kwota ………………………………..

słownie : ……………………. …………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu za wyjątkiem określonym w § 17 tzn. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową,
oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty wszelkich materiałów, urządzeń i
wyposażenia, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony ustalają, że z zastrzeżeniem ust. 5  zapłata Wynagrodzenia
Wykonawcy następować będzie w następujący sposób:

- zapłata 90% Wynagrodzenia za realizację budowy, udokumentowaną fakturami
częściowymi zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo -
terminowym (za zakończone etapy robót z zastrzeżeniem Zaliczki o której mowa w ust. 5). Faktury będą wystawiane na podstawie
podpisanych przez obie strony protokołów odbioru częściowego robót (za zakończane
etapy robót), podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron;

- zapłata 10% Wynagrodzenia, po protokólarnym odbiorze końcowym robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 11 ust. 7.

- Niezależnie od powyższego Inwestor przekaże Wykonawcy 10 % Wynagrodzenia płatne w formie zaliczki, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (dalej jako: „Zaliczka”) w kwocie…………………… netto (słownie:...........................).

- Wynagrodzenie płatne będzie z uwzględnieniem przekazanej już uprzednio Zaliczki na poczet wydatków wynikających z Harmonogramu. W sytuacji wyczerpania sumy zaliczki płatności będą dokonywane na podstawie przedkładanych faktur zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakończone etapy robót, zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, potwierdzonych
protokołami odbioru częściowego robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stronwraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wykonanie danych robót (obmiary, certyfikaty, deklaracje). Faktura może być składana do dziesiątego dnia każdego. Minimalna wartość robót potwierdzona protokołem odbioru częściowego robót będącego podstawą do wystawienia faktur częściowych wynosi 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Wymóg stosowania zasady minimalnej płatności nie dotyczy pierwszego miesiąca realizacji zamówienia.

- Warunkiem zapłaty Wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedłożenie przez
Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przez
Wykonawcę wszelkich należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, a
wynikających ze zrealizowanego przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu robót. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić do odstępstwa w tym zakresie i dopuścić inne dowody na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega on z należnościami na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Do czasu uregulowania należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dodatkowo
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: oświadczenie o braku Podwykonawców, oświadczenia
końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców podpisane odpowiednio przez każdego
z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, w przypadku gdy dany Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujący
Przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 5, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 6 i w
ust. 7. W przeciwnym wypadku 30 - dniowy termin płatności zaczyna swój bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentów.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością rachunku Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w związku ze stosowaniem dla robót budowlanych mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment) w rozliczeniach pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Bezpośrednia zapłata Wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nastąpi w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę o ile Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, w terminie mu wyznaczonym lecz
nie krótszym niż 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgłosi pisemnie uwag co do zasadności
bezpośredniej zapłaty. W przypadku pojawienia się uwag bezpośrednia zapłata może nastąpić w
przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata
nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do zgłaszania uwag lub od wykazania zasadności
zapłaty po zgłoszeniu uwag.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - § 12 ust.3

Było: 3.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie Zaliczki, w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia, tj. …………………. Zł.

Jest: 3. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie Zaliczki, w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia, tj. ………………….

  - §13 Gwarancja

Było:

§13 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy – na roboty budowlano-montażowe na okres 60 miesięcy począwszy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, o których mowa w § 11 ust. 7. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

- Jeśli okres gwarancji producenta upływa później niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej producenta.

- Jeżeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu.

- Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy najpóźniej wraz z fakturą końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że niezłożenie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy skutkuje brakiem wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy z faktury końcowej.

Jest:

§13 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy – na roboty budowlano-instalacyjne na okres ………… miesięcy począwszy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, o których mowa w § 11 ust. 7. Termin gwarancji na urządzenia i maszyny lub wyposażenie………………….miesięcy. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

- Jeśli okres gwarancji producenta upływa później niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej producenta.

- Jeżeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu.

- Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy najpóźniej wraz z fakturą końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że niezłożenie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy skutkuje brakiem wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy z faktury końcowej.

3.4 . Dodano Załącznik numer 12 – Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy o następującej treści:

Załącznik nr 12

do Umowy nr……………….….. z dnia ………………………….…..

Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwany dalej Gwarantem

oświadcza, że udziela gwarancji

Zamawiającemu:

VIGO System Spółka Akcyjna,

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

w następstwie realizacji Umowy nr …………. zawartej dnia …………………… na:

rozbudowie zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00).

- Wykonawca oświadcza, że prace wykonał zgodnie z umową nr ………………. z dnia …………………………….., zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi oraz stworzył konieczne podstawy formalno-prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie.

- Czas trwania gwarancji wynosi: a) dla robót budowlano-instalacyjnych …………………. Miesięcy; b) dla urządzeń i maszyn lub wyposażenia………………miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, tj. od dnia	 …………………………

- W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia wykonania skutecznej naprawy, odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, jeżeli Gwarant z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji części rzeczy objęte przedmiotem umowy, lub dokona w nich istotnych napraw, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem ponownego przekazania ich Zamawiającemu.

- Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje:

Inwestycję polegającą na:

rozbudowie zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00).

realizowaną na rzecz: VIGO System Spółka Akcyjna,

zlokalizowaną przy: ulicy Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

- Uprawnienia Zamawiającego:

- Zamawiający, może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Gwaranta o ujawnionych wadach.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie nieodpłatnie tych wad w okresie gwarancji,

- wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie użyte do jego wykonania materiały i urządzenia.

- W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 14 dni, chyba że ze względu na rodzaj wady Zamawiający udzieli dłuższego terminu, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usunięcia. W przypadku wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.

- Jeżeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta , a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Obowiązki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają, według wyboru Zamawiającego, na zwrocie zapłaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- Gwarant nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji na elementy wymienione lub poddane istotnej naprawie, rozpoczyna swój bieg ponownie, w pełnym, określonym w niniejszy dokumencie wymiarze, począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wymiany/naprawy.

- Gwarant zobowiązuje się do dokonania raz w roku wraz z Zamawiającym przeglądu gwarancyjnego.

- Najpóźniej w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przystąpi do przeglądu pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta.

- Zamawiający pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przeglądu pogwarancyjnego. Gwarant ma obowiązek uczestniczyć w procedurze przeglądu pogwarancyjnego.

- Nieobecność Gwaranta podczas przeglądu pogwarancyjnego, upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego przeglądu. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego przeglądu są wiążące dla Gwaranta.

- Gwarant zobowiązuje się informować Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, przez co strony rozumieją stan wojny, klęski żywiołowej i strajk generalny,

- normalnego zużycia budynku i jego części,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

Gwarant

(podpis Gwaranta)

  - Było:

Jest: